## Slide 1: システム開発
2024/10/17

## Slide 2: システム開発とは
業務を円滑に行うために，仕組みを改善するシステムを開発すること
勤怠管理システムや在庫情報管理システムなど

## Slide 3: システム開発の手法
ウォーターフォールモデル
アジャイルモデル
スパイラルモデル
プロトタイピング

## Slide 4: ウォーターフォールモデル
上流工程から下流工程へ，順番にシステム開発を行う
メリット：スケジュールや進捗が管理しやすい
デメリット：仕様変更が難しい
①要件定義
④コーディング
②基本設計
③詳細設計
⑤テスト
⑥リリース

## Slide 5: アジャイルモデル
小規模な設計，開発，テスト，実装を繰り返す
メリット：不具合が発生しても仕様を変更しやすい
デメリット：全体のスケジュールや進捗の把握が難しい
納品
設計
要件定義
開発
納品
設計
要件定義
開発

## Slide 6: スパイラルモデル
機能ごとにプロトタイプを作成し，顧客のレビューをもとに改善していく
メリット：仕様変更やレビューに対応しやすい
デメリット：全体のスケジュールや進捗の把握が難しい
レビュー
設計
要件定義
開発
機能１
機能２
レビュー
設計
要件定義
開発

## Slide 7: プロトタイピングモデル
開発初期段階でプロトタイプを作成し，顧客のチェックをもとに本開発する
メリット：顧客との認識のズレを防ぎやすい
デメリット：プロトタイプの確認，修正でスケジュールが伸びる
要件定義
プロトタイプ
レビュー
設計
開発
納品

## Slide 8: ＊本プロジェクトに最適な手法
スパイラルモデル，プロトタイピングモデルが適している
  スパイラルモデルの1つの螺旋の中でウォーターフォールモデルを回すイメージ
小規模プロジェクトかつ初期段階であるため，試作しながら開発していく
今年度の目標はシステムのモデル化、実装は簡単なUIを創って動かせるように、データは7人分程度、狭い範囲での匿名アンケート

## Slide 9: 主要言語
用途に応じて適した言語を選ぶ必要がある
ソフトウェア開発でよく用いられる言語
Java
Python
PHP
JavaScript
C++
C#
Go言語
Kotlin

## Slide 10: 適したシステムと特徴
言語 | 適したシステム | 特徴
Java | AI・機械学習、スマートフォンアプリ | ほとんどのOSで動作し、幅広い領域で活用できる。習得難易度が高い
Python | AI・機械学習 | 深層学習のデータ処理に優れている。シンプルな文法と豊富なライブラリでチーム開発に向いている
PHP | Webサービス全般 | テキストベースでシンプルかつ柔軟なコーディングが可能。Webアプリケーションの開発に向いている
Java Script | Webサービス全般 | フロントエンドからサーバサイドまで、さまざまなシステム開発に利用される汎用性の高さをもつ
C++ | ゲーム、Webアプリ | 汎用性が高い。ソースコードの分量は抑えられるメリットがある一方、言語構造が複雑で習得が難しい

## Slide 11: ＊本プロジェクトに使用する言語
・作成するシステム：クラウド型のライフシミュレータ
習熟難易度、作成するシステムを考慮して本プロジェクトでは以下の言語を使用する
  バックエンド ：Python
  フロントエンド：HTML,webページのデザインをきれいにするためにcss
  Flaskというフレームワークを使うことでバックエンドとフロントエンドをつなぐ